附件1：

# BIM造价应用技能大赛竞赛规程

- 竞赛对象

- 面向2018年全日制本科、高职及中职院校建筑类相关专业的在籍学生；

- 院校以团队为单位参加比赛，每个团队由3名选手和1-3名指导教师（兼领队）组成，每个二级院系可派1支队伍参加总决赛, 每所院校限报2支参赛队。

- 竞赛日程

- 院校报名：院校老师进入大赛官方网站http://bisai.ccen.com.cn ，注册并登陆后，点击在线报名，选择BIM造价应用技能大赛后填写报名信息，报名时间为2018年5月15日-7月31日；

- 总决赛：现场总决赛定于2018年10月19日-10月21日在江苏城乡建设职业学院（高职组）和四川大学锦城学院（本科组）举行，决赛分为报到日、比赛日和颁奖日，共计3天。

- 线上网络考试。参赛选手参加住房城乡建设领域BIM应用专业技能培训考试，考试合格者，颁发统一印制的《住房城乡建设领域BIM应用专业技能培训考试合格证书》。

- 竞赛内容与时间

- 竞赛内容

竞赛分为建筑与装饰工程量计算、水电安装工程量计算、建筑工程清单计价、BIM5D施工管理和BIM招标项目管理五个专项，其中建筑与装饰工程量计算专项分为钢筋工程量计算和土建工程量计算两个子项目。

- 建筑与装饰工程量计算（占赛项总成绩的30%）

主要内容如下：

- 钢筋工程量计算子项目（占赛项总成绩的15%）

内容包括：根据给定的CAD图纸，应用广联达BIM钢筋算量软件进行钢筋模型的建立（推荐采用CAD导图建模），按16G101-1、2、3平法规则计算指定范围的工程量；根据给定的“标准工程”及“案例工程”，应用广联达钢筋对量软件对“案例工程”进行问题查找并修订；

- 土建工程量计算子项目（占赛项总成绩的15%）

内容包括：把完成的BIM钢筋算量模型导入到BIM土建算量软件中，再根据给定的CAD图纸完善模型的建筑和装饰工程量，依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)和北京市建设工程预算定额(2012)，通过BIM土建算量软件套取清单和定额，计算指定范围的工程量；

2.水电安装工程量计算（占赛项总成绩的15%）

内容包括：以CAD识别的方式，按照《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)，通过BIM安装算量软件计算指定范围的给排水和电气专业的案例工程量；

3. 建筑工程清单计价（占赛项总成绩的20%）

内容包括：根据给定的计价文件按照试题要求将土建工程和安装工程进行工程量清单计价；

4. BIM5D施工项目成本管理（占赛项总成绩的20%）

主要内容如下：

根据给定的BIM土建算量模型、BIM钢筋算量模型和案例试题的招标控制价成果，将其导入到BIM5D中，利用给定的试题案例项目的进度计划文件、BIM场地模型，实现数据集成，完成案例模型与进度、成本等数据的关联，依据试题要求完成各类数据的提取及分析表；

5.BIM招标项目管理（占赛项总成绩的15%）

主要内容如下：

根据提供的招标工程项目信息资料，按照国家通用的工程招投标法律法规和《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，完成招标工程的招标策划和招标文件。

- 竞赛时间

本赛项计划比赛时间为2018年10月20日，具体安排如下：

| - 专项编号 | - 专项分类 | - 子项目 | - 时长 - （分钟） | - 分值比重 | - 具体时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 建筑与装饰工程量计算 | - 钢筋工程量计算（算量+对量） | - 150分钟 | - 15% | - 8:30-12:30 |
|  |  | - 土建工程量计算 |  | - 15% |  |
| 2 | 水电安装工程量计算 | - 水电安装工程量计算 | 90分钟 | - 15% |  |
| 3 | 建筑工程清单计价 | - 清单计价（土建+安装） | 60分钟 | - 20% | - 14:00-17:00 |
| - 4 | - BIM5D施工项目成本管理 | - BIM5D施工项目成本管理 | - 60分钟 | - 20% |  |
| - 5 | - BIM招标项目管理 | - BIM招标项目管理 | - 60分钟 | - 15% |  |
| - 小计 |  |  | - 420分钟 | - 100% | - 一天 |

- 规范选择

- BIM钢筋算量软件

计算规则：16系平法规则

- BIM土建算量软件

清单计算规则：建设工程工程量清单计价规范计算规则（13-考试专版）

定额计算规则：建筑工程预算定额计算规则（13-考试专版）

清单库：工程量清单项目计量规范（2013-北京）

定额库：北京市建设工程预算定额(2012)

- BIM安装算量软件

清单计算规则：通用安装工程工程量计算规范计算规则（全统-2013）

清单库：2018年高校大赛专用清单库

- 竞赛软件及硬件

- 竞赛软件

本赛项全部采用广联达软件，具体软件使用情况如下：

| 序号 | 子赛项 | 竞赛软件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋工程量计算 | 1.广联达BIM钢筋算量软件GGJ2013 |
|  |  | 2.广联达钢筋对量软件GSS2011 |
| 2 | 土建工程量计算 | 广联达BIM土建算量软件GCL2013 |
| 3 | 安装工程量计算 | 广联达BIM安装计量软件GQI2017 |
| 4 | 清单计价 | 广联达计价软件GBQ4.0 |
| 5 | BIM5D施工项目成本管理 | 广联达BIM5D施工管理软件 |
| 6 | BIM招标项目管理 | 1.广联达工程招投标沙盘模拟执行评测系统 |
|  |  | 2.广联达电子招标文件编制工具V6.0 |
| 说明： - 以上所有软件均需要安装广联达云加密锁驱动程序3.8.576.3376版本； - 所有电脑需提前安装广联达CAD快速看图，用于BIM5D施工项目成本管理比赛的电脑需要安装斑马·梦龙网络计划编制软件； - 大赛软件均可在广联达实训工作台http://t.cn/RmgS5w7 ； - 软件程序大赛官网下载请参看网址： - 大赛现场比赛用软件请于9月初实训工作台或官网进行下载安装使用。 |  |  |

- 竞赛硬件

- 竞赛电脑

参赛选手自备笔记本电脑，每个团队需要准备3台电脑，每台电脑配置不低于i5处理器，4G内存，100GB硬盘，1G独显，支持无线网络和USB接口，64位Windows 7/8操作系统，IE8及以上浏览器。

- 加密锁

备赛练习加密锁由广联达公司免费提供，参赛选手可通过官网在线免费申请云加密锁，审核通过后即可使用，决赛现场由广联达公司提供实体锁，并在决赛结束后回收。

- 其它

参赛选手自行准备身份证、学生证、16G101系列平法图集、黑色签字笔、直尺、铅笔、橡皮、计算器。

备注：上述设备须由参赛选手在赛前自行准备及调试。

- 竞赛评分

- 评分方式

所有比赛项目在大赛专家组的监督下，通过以下广联达评分软件自动完成评分，各子赛项评分软件情况如下：

| 序号 | 子赛项 | 评分软件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋工程量计算 | 广联达BIM钢筋评分软件 GGPF2013 |
| 2 | 土建工程量计算 | 广联达BIM土建算量评分软件 GCLPF2013 |
| 3 | 安装工程量计算 | 广联达BIM安装算量评分软件GQIPF2017 |
| 4 | 清单计价 | 广联达计价评分软件 GBQPF4.0 |
| 5 | BIM5D施工项目成本管理 | BIM5D施工管理评分软件 GQTYPF |
| 6 | BIM招标项目管理 | 广联达工程BIM招标项目管理执行评测系统 |

- 评分细则

- 钢筋工程量计算：按各类构件在每一层的钢筋量的准确率进行考核，如果计算得出的钢筋工程量与标准答案的误差在2%以内，该项得分为满分；误差在5%范围内，2%-5%区间得分线性分布；误差在5%以外，则该项不得分；

- 土建工程量计算：按清单在每一层的工程量的准确率进行考核，如果计算得出的土建工程量与标准答案的误差在2%以内，该项得分为满分；误差在5%范围内，2%-5%区间得分线性分布；误差在5%以外，则该项不得分；

- 安装工程量计算：按清单在每一层的工程量的准确率进行考核，如果计算得出的安装工程量与标准答案的误差在2%以内，该项得分为满分；误差在5%范围内，2%-5%区间得分线性分布；误差在5%以外，则该项不得分；

- 清单计价：按每条清单的综合单价的准确率进行考核，针对于每条清单如果计算得出的综合单价与标准答案的误差在2%以内，该项得分为满分；误差在5%范围内，2%-5%区间得分线性分布；误差在5%以外，则该项不得分；

- BIM5D施工项目成本管理；按题目要求中指定的数据提取及保存的准确性进行评分，如果提取及保存的相关数据与标准答案的误差在2%以内，该项得分为满分；误差在5%范围内，2%-5%区间得分线性分布；误差在5%以外，则该项不得分；

- BIM招标项目管理：

- 招标策划：结合招标工程信息资料，根据招标条件和招标方式、招标计划的准确性评判；

- 招标文件：结合招标工程信息资料，根据招标文件填写内容的完整性及准确性评判。

- 总分

总分满分为100分，具体总分组成如下：

总分=钢筋工程量计算×15%+土建工程量计算×15%+安装工程量计算×15%+清单计价×20%+BIM5D施工项目成本管理×20%+BIM招标项目管理×15%。

- 竞赛奖项

- 竞赛按照本科组和专科组分别设置奖项，中职院校按照专科组进行评奖。

- 竞赛设立团体奖和专项奖，由组委会颁发获奖证书和奖品。获一等奖团队的指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书，在大赛组织工作表现突出、成绩优异的单位，组委会将颁发“优秀组织奖”。

- 获得团队一等奖的选手还将获得广联达BIM系列软件技能鉴定二级熟手级（Proficient）证书。

各个组别奖项设置如下:

| 奖项 | 专项 | 奖项设置 | 奖励 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项奖 | 建筑与装饰工程量计算 | 一等奖 | 奖杯+证书+奖金卡（价值500元） |
|  | 水电安装工程量计算 | 一等奖 | 奖杯+证书+奖金卡（价值500元） |
|  | BIM5D施工项目成本管理 | 一等奖 | 奖杯+证书+奖金卡（价值500元） |
|  | BIM招标项目管理 | 一等奖 | 奖杯+证书+奖金卡（价值500元） |
| 团队奖 |  | 一等奖 | 奖杯+证书+奖金卡（价值2000元） |
|  |  | 二等奖 | 证书+奖金卡（价值500元） |
|  |  | 三等奖 | 证书 |

- 培训答疑

- 在线学习

- 参赛学生可以登录大赛官网http://bisai.ccen.com.cn，在线学习大赛相关课程；

- 参赛学生可以通过手机在应用商店下载“建筑云课”学生端App，在手机端学习大赛相关课程。

- 师资培训

大赛组委会将于2018年7月下旬和8月上旬在太原和昆明举办全国暑期师资培训班，届时将对考试大纲进行详细讲解，模拟总决赛考试模式对软件操作和比赛内容进行深度培训，培训通知计划于2018年5月底发布，请参赛老师及时关注大赛官网，进行在线报名。

附件2：

# BIM施工项目管理应用技能大赛竞赛规程

- 竞赛对象

- 面向2018年全日制本科、高职及中职院校建筑类相关专业的在籍学生；

- 院校以团队为单位参加比赛，每个团队由3名选手和1-3名指导教师（兼领队）组成，每个二级院系可派1支队伍参加总决赛, 每所院校限报2支参赛队。

- 竞赛日程

- 院校报名：院校老师进入大赛官方网站http://bisai.ccen.com.cn ，注册并登陆后，点击在线报名，选择BIM施工管理应用技能大赛后填写报名信息，报名时间为2018年5月15日-7月31日；

- 总决赛：总决赛定于2018年10月19日-10月21日在江苏城乡建设职业学院（高职组）和四川大学锦城学院（本科组）举行，决赛分为报到日、比赛日和颁奖日，共计3天。

- 线上网络考试。参赛选手参加住房城乡建设领域BIM应用专业技能培训考试，考试合格者，颁发统一印制的《住房城乡建设领域BIM应用专业技能培训考试合格证书》。

- 竞赛内容与时间

- 竞赛内容

- 竞赛分为项目管理沙盘、BIM施工组织设计、BIM5D施工管理、BIM招投标管理四个专项。其中项目管理沙盘分为工程项目策划和项目管理沙盘识盘两个子项目，BIM施工组织设计专项分为网络计划编制和BIM施工场地布置两个子项目。

- 项目管理沙盘（占赛项总成绩的40%）

主要内容如下：

- 工程项目策划（占赛项总成绩的30%）

根据工程资料，使用广联达工程项目管理分析工具软件GST完成工程项目的策划方案；

- 项目管理沙盘识盘（占赛项总成绩的10%）

根据项目管理沙盘的盘面所展示的状态，分析案例工程项目在施工阶段（执行阶段）推演的进度实施情况、人材机的配置情况、资金和成本数据等内容。

- 施工组织设计（占赛项总成绩的30%）

主要内容如下：

- 网络计划编制子项目（占赛项总成绩的15%）

内容包括：根据工程资料与绘制说明文件，用斑马·梦龙网络计划软件绘制网络图与资源曲线图；

- BIM施工场地布置子项目（占赛项总成绩的15%）

内容包括：根据工程资料与绘制说明文件，用广联达BIM施工现场布置软件通过导入CAD底图完成施工现场布置图的绘制；

- BIM5D施工管理（占赛项总成绩的15%）

主要内容如下：

基于BIM5D施工管理平台，根据试题要求，在给定的建筑、结构、机电等专业实体模型基础上，结合进度、成本等相关内容完成数据的集成；数据集成后，根据试题中相关业务需求及内容完成数据的提取及分析。

- BIM招投标管理（占赛项总成绩的15%）

主要内容如下：

根据提供的工程项目信息资料判断该工程项目是否符合招投标条件，同时依据招投标相关法律法规，对该项目的招投标业务流程与时间计划进行策划。

- 竞赛时间

本赛项计划于2018年10月20日举行，具体安排如下：

| - 专项编号 | - 专项分类 | - 子项目 | - 时长（分钟） | - 分值比重 | - 具体时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目管理沙盘 | - 工程项目策划 | - 240分钟 | - 30% | - 08:00-12:00 |
| - 2 |  | - 项目管理沙盘识盘 |  | - 10% |  |
| - 3 | - BIM施工组织设计 | - 网络计划编制 | - 90分钟 | - 15% | - 14:00-15:30 |
| - 4 |  | - BIM施工场地布置 |  | - 15% |  |
| - 5 | - BIM5D施工管理 | - BIM5D施工管理 | - 90分钟 | - 15% | - 15:30-17:00 |
| - 6 | - BIM招投标管理 | - BIM招投标项目管理 |  | - 15% |  |
| - 小计 |  |  | - 420分钟 | - 100% |  |

- 竞赛软件及硬件

- 竞赛软件

本赛项全部采用广联达软件，具体软件使用情况如下：

| 序号 | 子赛项 | 竞赛软件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 工程项目策划 | 广联达工程项目管理分析工具软件GST 3.0 |
| 2 | - 项目管理沙盘识盘 | 项目状态数据表（比赛时下发） |
| 3 | - 网络计划编制 | 斑马·梦龙网络计划编制软件 |
| 4 | - BIM施工场地布置 | 广联达BIM施工图现场布置软件大赛版 |
| 5 | - BIM5D施工管理 | 广联达BIM5D施工管理软件 |
| 6 | BIM招投标管理 | 广联达工程招投标沙盘模拟执行评测系统 |
| 说明： - 以上所有软件均需要安装广联达云加密锁驱动程序3.8.576.3376版本； - 以上软件均可在广联达实训工作台及大赛官网下载。 |  |  |

- 竞赛硬件

- 竞赛电脑

参赛选手自备笔记本电脑，每个团队需要准备3台电脑，每台电脑配置不低于i5处理器，4G内存，100GB硬盘，1G独显，支持无线网络和USB接口，64位Windows 7/8操作系统，IE8及以上浏览器。

- 加密锁

备赛练习加密锁由广联达公司免费提供，参赛选手可在竞赛官网申请云加密锁，审核通过后即可使用。决赛现场由广联达公司提供实体锁，决赛结束后回收。

- 其它

决赛选手自行准备身份证、学生证、签字笔、铅笔、橡皮和计算器。

备注：上述设备须由参赛选手在赛前自行准备及调试

- 竞赛评分

- 评分方式

赛项评分过程在大赛专家组的监督下执行，所有科目评分均通过广联达评分软件自动完成，各子赛项评分软件情况如下：

| 序号 | 科目 | 评分软件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程项目策划 | 广联达工程项目管理考核系统GSTA |
| 2 | 项目管理沙盘识盘 | 项目管理沙盘状态考核系统 |
| 3 | 网络计划编制 | 斑马·梦龙网络计划考核系统 |
| 4 | BIM施工场地布置 | 广联达BIM施工现场布置考核系统 |
| 5 | BIM5D施工管理 | 广联达BIM5D施工管理评分软件 GQTYPF |
| 6 | BIM招投标项目管理 | 广联达工程BIM招标项目管理执行评测系统 |

- 评分规则

- 工程项目策划：考核施工进度计划、劳动力计划、材料采购计划、机械进出场计划、临时设施计划、工程量完成情况、资金计划等16项，评分规则参见《工程项目管理沙盘模拟（PMST）实训教程》考核与评价部分；

- 项目管理沙盘识盘：根据项目管理沙盘盘面所示的状态，分析案例工程项目在施工阶段（执行阶段）推演的进度实施情况-在施工序及完工工序，人材机的配置情况-配置的人材机数量及消耗情况、资金来源及使用情况，成本组成明细等内容。

- 网络计划编制：考核网络图逻辑关系（工艺关系和组织关系）以及资源（人、材、机）曲线的正确性和完整性；

- BIM施工场地布置：考核各临时设施的位置、尺寸、大小、材质、设备配备情况的完整性和合理性；

- BIM5D施工管理：考核多专业模型导入（实体、场地模型）、模型整合、进度计划导入与模型关联、工程量清单与模型关联、流水段划分、各类数据的正确提取方法、施工方案模拟与大型工况分析；

- BIM招标项目管理：考核给定工程资料是否符合招标条件，考核招投标业务流程与时间计划是否符合招投标相关法律法规要求。

- 总分

总分=工程项目策划×30%+项目管理沙盘识盘×10%+网络计划编制×15%+ BIM施工场地布置×15%+BIM5D施工管理×15%+BIM投标项目管理×15%；

总分满分为100分。

- 竞赛奖项

- 竞赛按照本科组和专科组分别设置奖项，中职院校按照专科组进行评奖。

- 竞赛设立团体奖和专项奖，由组委会颁发获奖证书和奖品。获一等奖团队的指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书，在大赛组织工作表现突出、成绩优异的单位，组委会将颁发“优秀组织奖”。

各组别奖项设置如下:

| 奖项 | 专项 | 奖项设置 | 奖励 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项奖 | - 施工组织设计 | 一等奖 | 奖杯+证书+奖金卡（价值500元） |
|  | BIM5D施工管理 | 一等奖 | 奖杯+证书+奖金卡（价值500元） |
|  | BIM招标管理 | 一等奖 | 奖杯+证书+奖金卡（价值500元） |
|  | - 项目管理沙盘 | 一等奖 | 奖杯+证书+奖金卡（价值500元） |
| 团队奖 |  | 一等奖 | 奖杯+证书+奖金卡（价值2000元） |
|  |  | 二等奖 | 证书+奖金卡（价值500元） |
|  |  | 三等奖 | 证书 |

- 培训和答疑

- 在线学习

参赛学生可以随时登录大赛官网，在线观看录播和直播课程。

- 师资培训

大赛组委会将于2018年7月下旬和8月上旬在太原和昆明举办全国暑期师资培训班，届时将对考试大纲进行详细讲解，模拟总决赛考试模式对软件操作进行深度培训。培训通知计划于2018年5月底发布，请参赛老师及时关注大赛官网，进行在线报名。

附件3：

# 建设工程岗位从业技能仿真大赛竞赛规程

- 竞赛对象

- 面向2018年全日制本科、高职及中职院校建筑类相关专业的在籍学生；

- 院校以团队为单位参加比赛，每个团队由3名选手和1-3名指导教师（兼领队）组成，每个二级院系可派1支队伍参加总决赛, 每所院校限报2支参赛队。

- 竞赛日程

- 院校报名：院校老师进入大赛官方网站http://bisai.ccen.com.cn ，注册并登陆后，点击在线报名，选择建设工程岗位从业技能仿真大赛后填写报名信息，报名时间为2018年5月15日-7月31日；

- 线上网络考试。参赛选手参加住房城乡建设领域BIM应用专业技能培训考试，考试合格者，颁发统一印制的《住房城乡建设领域BIM应用专业技能培训考试合格证书》；

- 现场总决赛：现场总决赛定于2018年10月19日-21日在江苏城乡建设职业学院（高职组和本科组）举行。

- 竞赛内容与时间

- 竞赛内容

建设工程岗位从业技能仿真模拟：根据给出的图纸、施工组织设计和项目要求进行施工全过程的仿真施工模拟和现场管理工作仿真模拟。

- 竞赛时间

| - 序号 | - 竞赛项目 | - 时长（分钟） | - 分数占比 | - 具体时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 建设工程岗位从业技能仿真模拟 | - 240分钟 | - 100% | - 8:00-12:00 |

备注：任务执行过程中系统实时计算成绩并反馈至成绩评测系统，完成任务后，系统自动生成最终成绩结果。过程中如退出系统，可重新进入并选择之前存档，继续完成相应考核。

- 竞赛软件及硬件

- 竞赛软件

| 序号 | 比赛科目 | 软件名称 | 版本号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程岗位从业技能仿真模拟 | 建筑工程岗位综合仿真演练系统 | 3.1 |
| 软件使用说明： 1)软件运行前需要安装深思数盾加密锁驱动程序 17339 及以上版本，并进行加密锁登录确认； 2)软件分为线上预演赛版本和决赛版本。预演赛版本用于备赛练习，可在大赛官网下载；决赛版软件由组委会在赛前1周在大赛网站发布，请考生及时关注官网通知 |  |  |  |

- 竞赛硬件

- 竞赛电脑

决赛期间大赛会提供竞赛电脑：练习期间电脑推荐配置，每台电脑配置不低于 4G 内存，10GB 硬盘，2G 以上独显（为保证系统运行流程建议选择高配独显），支持无线网络和 USB 接口，Windows 操作系统，i5 处理器及以上，IE8 及以上浏览器，屏幕的分辨率最好为 16:9。

- 加密锁

备赛练习加密锁由睿格致公司免费提供，参赛选手可通过大赛官网免费申请云加密锁，审核通过后即可使用。决赛现场由睿格致公司提供实体锁，决赛结束后回收。

- 其它

参赛选手随身携带身份证、学生证，黑色签字笔和计算器等考试用具。

备注：上述设备须由参赛选手在赛前自行准备及调试。

- 竞赛评分

(一)评分方式

评分过程在大赛专家组的监督下执行，比赛评分均通过岗位管理后台评测系统自动完成，科目评分软件如下：

| 序号 | 科目 | 评分软件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程岗位从业技能仿真模拟 | 建筑工程岗位综合仿真演练成绩评测系统 |

(二)评分规则

评分按照专业知识、施工进度、成本控制和质量标准四个维度进行综合评定，各维度分数占比如下：

| 序号 | 内容 | 分值权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专业知识得分 | 40% |
| 2 | 质量得分 | 15% |
| 3 | 进度得分 | 25% |
| 4 | 成本得分 | 20% |
| 合计 |  | 100% |

1)专业知识:根据建筑施工企业关键技术岗位八大员在项目施工过程中的须掌握的专业技能对学生进行考核，主要包括基础、柱、墙、梁、板的施工技术、图纸识读、构造认知、工程派工、工程监理相关知识、建筑工程安全、工程测量、工程计量等相关课程的专业知识。以多种形式进行任务考核，根据正确率累计汇总最终得分。

2)施工进度:根据施工组织设计和合同工期要求以合理的进度完成全部施工流程。

3)成本控制：根据施工组织设计和项目要求以满足施工成本的要求。

4)质量标准:按照施工过程中的相关质量检验标准和项目质量要求确保工程施工质量满足规范要求。

备注：详细评分规则《建筑工程岗位从业技能评分规则解读》由大赛组委会于7月上传至大赛官网。

# 六、竞赛奖项

- 竞赛按照本科组和专科组分别设置奖项，中职院校按照专科组进行评奖。

- 竞赛设立金牌项目奖和优秀岗位奖，由组委会颁发获奖证书和奖品。获一等奖团队的指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书，在大赛组织工作表现突出、成绩优异的单位，组委会将颁发“优秀组织奖”

| 奖项 | 奖项设置 | 奖励 |
| --- | --- | --- |
| 优秀岗位奖 | 优秀施工员 | 证书+奖金卡（价值500元） |
|  | 优秀预算员 | 证书+奖金卡（价值500元） |
|  | 优秀材料试验员 | 证书+奖金卡（价值500元） |
|  | 优秀测量员 | 证书+奖金卡（价值500元） |
|  | 优秀质量安全员 | 证书+奖金卡（价值500元） |
| 金牌项目 部奖 | 一等奖 | 奖杯+证书+奖金卡（价值2000元）+岗位仿真软件单机锁一年使用权 |
|  | 二等奖 | 证书+奖金卡（价值1000元）+岗位仿真软件单机锁一年使用权 |
|  | 三等奖 | 证书+ 岗位仿真软件单机锁半年使用权 |

各个组别具体奖项见下表：

# 七、培训和答疑

(一)在线学习

参赛学生可以随时登录大赛官网，在线学习录播和直播课程。

(二)师资培训

大赛组委会将于2018年7月下旬和8月上旬在太原和昆明举办全国暑期师资培训班，届时将对考试大纲进行详细讲解，模拟总决赛考试模式对软件操作进行深度培训。培训通知计划于2018年5月底发布，请参赛老师及时关注大赛官网，进行在线报名。

(三)练习试题

大赛组委会将提供一套符合完整赛制的练习试题，定于2018年6月发布在大赛官方网站上。